## Slide 1
Proposta Técnica – Estrutura de Implementação da Auditoria Contínua
Auditoria Contínua
Date: 09/10/2025

## Slide 2: A Auditoria Interna da Neoenergia opera, atualmente, sob um modelo predominantemente tradicional, baseado em revisões periódicas, análises pontuais e execução manual de testes. Embora essa abordagem garanta conformidade, ela limita a capacidade de resposta em tempo real e reduz o potencial de identificação proativa de riscos e irregularidades. Nos últimos anos, foram desenvolvidos scripts e análises isoladas por diferentes auditores, representando um primeiro passo importante em direção à automação. No entanto, essas iniciativas ainda se encontram dispersas e sem um repositório estruturado ou integração com a camada de dados corporativa, o que dificulta a reutilização, governança e escalabilidade. O objetivo central desta proposta é consolidar esses ativos, avaliando sua aplicabilidade dentro de uma arquitetura unificada baseada nos serviços da AWS (Amazon S3, AWS Glue e Amazon Athena), permitindo a transição gradual de um modelo reativo para um modelo contínuo, preventivo e orientado por dados. Essa evolução possibilitará o monitoramento permanente dos processos críticos da organização, reduzindo riscos e ampliando a eficiência das auditorias.
1- Contexto e Objetivo

## Slide 3: O escopo inicial do projeto de Auditoria Contínua será definido a partir de três eixos estratégicos que garantem alinhamento técnico e aderência à realidade operacional da Neoenergia: 1. Relatórios de Auditoria (2024–2025): consolidação e análise dos trabalhos recentes, identificando padrões, recorrências e oportunidades de automação. 2. Matriz de Riscos Corporativa: utilização dos principais riscos mapeados pela organização como base para priorização de testes e monitores. 3. Lista de Automações Sugeridas: partir da lista que foi criada pelos auditores de automações sugeridas - Lista Sugestoes Scripts 4. Análise dos Scripts que já foram criados : analisar os scripts que já foram criados e analisar se são viáveis para inclusão na nova estrutura A partir desse diagnóstico, serão priorizados os processos e testes com maior impacto de controle e maior potencial de automação, formando a primeira onda de monitores contínuos. O escopo será dinâmico e evolutivo, permitindo o acréscimo de novos monitores conforme a maturidade dos dados e a expansão da infraestrutura.
2- Escopo

## Slide 4: A definição do escopo e dos testes automatizados será guiada pelos pilares estratégicos da Neoenergia, que refletem as principais dimensões de governança e desempenho da companhia. Cada pilar desdobra-se em indicadores-chave que permitirão mensurar riscos, conformidade e efetividade dos controles internos.
3- Pilares Estratégicos e Indicadores
Governança
Ambiental
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Quais são os riscos? Pegamos da matriz? Após a leitura dos relatórios conectamos os pilares, aos indicadores? Pensar dentro da estrutura que temos como ir conectando essas coisas
Governança
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Governança
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Governança
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Governança
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3

## Slide 5
4- Modelo de Trabalho
O modelo de atuação será dividido em três frentes principais:
1. Plano Semestral: execução dos trabalhos definidos no plano
2. Demandas pontuais: solicitações diretas de auditores ou alta gestão
3. Geração de dados e relatórios sob demanda: auxílio na extração/tratamento de dados necessário para algum trabalho de auditoria em andamento

## Slide 6
5- Resultado esperado (validar com Max se falta algo)
Colaboração com auditores:
• Participação em reuniões de planejamento e walkthroughs quando necessário
• Inclusão de passo adicional para análise de complexidade antes da execução
• Prazo de execução definido conforme risco e complexidade
Redução de testes amostrais:
• Frente estratégica adicional para substituição gradual por automações
• Funcionamento: auditor propõe o teste → time de dados avalia viabilidade → inclusão no pipeline de automação
Priorização das demandas: recebemos a demanda o alinhamento deverá ser feito com o gestor da área, o foco principal no cumprimento do plano semestral e o atendimento de demandas emergenciais será conforme prioridade estratégica

## Slide 7
AWS Transfer Family
Ingestão de dados Recebe arquivos via FTP e armazena no S3
AWS S3
AWS Glue
Repositório de Dados Onde dos dados são armazenados e trigger para iniciar o ETL
Processamento e ETL
ETL para tratar os dados Crawler para catalogar os dados
AWS Athena
AWS CloudWatch
Consulta e Análise Consulta via SQL ou Python. Base para monitoramentos e análises.
Monitoramento Logs e alertas de falhas no Glue e outros serviços
Powerbi
Visualização e Alertas Dashboards com KPIs e alertas. Conexão direta com Athena.
6- Arquitetura Técnica
AWS IAM
Segurança e Governança Controle de acesso aos serviços e dados.
Pontos críticos e recomendações:
• Importância da definição quanto a forma que os acessos aos dados vão ser disponibilizados, isso é essencial para criação dos testes

## Slide 8
6- Cronograma e Entregáveis
Entregáveis até Dez/2025
✅ Mapeamento de fontes e arquivos
✅ Organização no S3
✅ ETL com Glue
✅ Dataset disponível no Athena
✅ Reestruturação dos scripts disponiveis
➡️ Resultado esperado: Data Lake Audit estruturado e operacional
Plano Semestral – 2026
Foco: Validação de testes automatizados, governança e indicadores
Sugestão de 5 indicadores
Indicadores sugeridos:
  Processo de Parcelamento: teste automatizado para verificar a troca de titularidade (foi identificada fraude nesse processo em trabalho anterior de auditoria)
  Gestão de Incidentes
  Gestão de Acidentes x Fraudes ( verificação) - verificar viabilização
  Benchmark externo ( Cristiian linkedin)
  Benchmark externo
  Scripts feitos( pegar a ideia e resetruturar)
A proposta seria de cronograma e implementação de plano semestral de auditoria contínua, por se tratar de um projeto piloto, com adoção de novas ferramentas e metodologias, o planejamento semestral permitirá testar, avaliar e refinar os processos com aprendizado contínuo.
Foco do 1º semestre de 2026 se dará na : implementação e validação dos primeiros testes automatizados, identificação de gargalos técnicos e processuais, definição de governança e indicadores de desempenho e na consolidação dos resultados e ajustes metodológicos

## Slide 9
7- Fases de Implementação